## Slide 1: Mobile Application for Cost Estimations in Android
Bachelor-Abschlussarbeit
von Oliver Fries
Betreuer: Prof. Dr. Georg Rock

## Slide 2: Ziel der Bachelorarbeit
Entwicklung einer App für mobile Kostenschätzung
  Function Point Schätzung implementieren
Vergleich von Projekten
  Relative Ähnlichkeit ermitteln
  Transfer der Schätzung

## Slide 3: Function Point
Entwickelt 1979 von Allan J. Albrecht
Bestimmung von Punktwerten über die funktionalen Anforderungen
Anwendersicht
4 Schritte
  Identifikation der Transaktionen
  Bewertung der Transaktionen
  Bestimmung Einflussfaktoren
  Berechnung Gesamtpunkte
Bestimmung der Mann-Tage

## Slide 4: Function Point
Quelle: IBM 85

## Slide 5: Berechnung der Mann Tage
Punkte / Punkte-Pro-Tag = Geschätzte Mann Tage
Fortlaufende Verbesserung
Berechnung mit dem Basis Punkte-Pro-Tag Wert
durchschnittlicher Punkte-Pro-Tag Wert aus abgeschlossenen Projekten
Abgeschlossene Projekte vorhanden?
Ja
Nein

## Slide 6: Durchschnittliche Punkte-Pro-Tag
Chart: 
| Projekt 1 | Projekt 2 | Projekt 3 | Projekt 4 | Projekt 5
Total Points | 50 | 100 | 150 | 200 | 250

## Slide 7: Vergleich von Projekten
Festlegung von Projekteigenschaften
  Markt
  Entwicklungstyp
  Vorgehensmodell
  Plattform
  Branche
  Programmiersprache
  Architektur

## Slide 8: Berechnung der Distanz
Vergleich der einzelnen Projekteigenschaften
  Unterschiedliche Parameter
  Beispiel: Programmiersprachen
    Property Distance
    Conversion Cost
      Kosten = Anzahl Unterschiede + 1
Notes: Failsafe Fähigkeit Exceptions zu werfen wenn Operation fehlschlagen.
Reflective Fähigkeit eigene Struktur und Verhalten zu untersuchen und zu modifizieren

## Slide 9: Berechnung der Distanz
Berechnung komplette Distanz von Projekten
Berechnung der Verwandtschaft von Projekten
Notes: Total Distance / Max ist das Verhältnis

## Slide 10: Vereinfachung der Kostenschätzung
Optimierung für Smartphones
Android Design Principles
  Only show what I need when I need it

## Slide 11: Walktrough
MobileEstimate

## Slide 12: Ausblick
Weitere Schätzmethoden einbinden
Server Verbindung
  User Management
  Server Management Tool
Verfeinerung & Erweiterung des Projektvergleichs
Anpassung für Tablets

## Slide 13: Fragen?
Testversion: frieso@hochschule-trier.de